# 表里书店开发完成计划书

核心演示优先  ·  Libary_release  ·  UE 5.1.1  ·  2026年10月6日

当前应先把已有经营逻辑接成稳定、可演示、可打包的游戏。C++ 已具备日夜经营、库存、污染、律令和结局规则，主要工作集中在现有界面的接入修复、阶段展示、反馈和包体验收。开发按一条统一任务链推进，不再划分程序 A 和程序 B。

第一交付目标按本次确认定为“可演示的核心闭环”。演示版必须能从菜单开始，完成白天营业、夜间选择、进货或里书店、安抚与结算，进入结局后重新开始，并在 Windows 包体运行。市场、全量台词和完整剧情排在后续；历史残页沿用此前延期决定。

项目根目录：D:\unreal_project\Libary_release。本文是接下来的实施与验收计划，本次仅审查项目并生成文档，没有按计划修改游戏功能。此前的控件蓝图手册作为节点级接线细则，本文决定先做什么、做到什么程度才能进入下一阶段。

| 阅读部分 | 解决的问题 |
| --- | --- |
| 第1至3章 | 项目当前到底有什么，哪些问题先处理 |
| 第4至6章 | 交付范围、架构和按依赖排序的开发任务 |
| 第7至9章 | 资源表现、测试、打包和演示验收 |
| 第10至12章 | 核心版之后如何扩展到完整版本，以及执行记录 |

# 1 全量文件盘点与检查范围

盘点快照为2026年10月6日14:43，共1,787个文件，无文件枚举失败。之后本轮审查生成的报告、导出文本和文档不计入这个基线。所有文件均进入清单；源代码和配置逐文件阅读，UE资源通过注册表、只读加载及可导出的对象文本核对，缓存和编译产物按用途统计。没有把二进制文件存在等同于玩法已经验收。

| 目录 | 文件数 | 检查方式和结论用途 |
| --- | --- | --- |
| Source | 42 | 运行时模块、编辑器模块、Target、Build及测试逐文件核查 |
| Config / Platforms | 4 / 1 | 入口地图、GameMode、数据引用、Cook和平台配置 |
| Content | 218 | 203个uasset、3个umap、12个原始PNG/JPG；UE注册资源206项 |
| Docs / 根目录 | 6 / 6 | 现有指南、测试报告、README、uproject、Git设置等 |
| Saved | 198 | 近期编辑器日志、崩溃记录、历史自动化与文档记录 |
| Intermediate / Binaries | 356 / 25 | 构建产物与工具结果证据，不视为功能清单 |
| .vs / .git | 35 / 896 | IDE与版本记录；不逐字解释索引或Git对象内容 |

底层目录名仍保留 ProgramA、ProgramB；这只是既有资源路径，不代表接下来继续分工。核心演示期间不整体改名或搬迁，以免制造重定向和丢引用。新增资源按用途归类，待稳定版本后再考虑统一整理。

## 资源类型的实际组成

| UE 资源 | 数量 | 对开发计划的含义 |
| --- | --- | --- |
| WidgetBlueprint | 15 | 已有若干视觉控件与菜单根界面，不等于上一份手册20个目标类全部完成 |
| 普通 Blueprint | 2 | BP_ShopGameMode、BP_ShopPlayerController |
| DataTable / UserDefinedStruct | 15 / 1 | Release八表、Prototype七表，以及旧ST_Books |
| World | 3 | Test、Untitled、关卡蓝图_测试；入口当前为Test |
| Texture2D | 12 | 需逐项关联书籍、场景、角色等用途 |
| 关卡分区及场景辅助资产 | 158 | 包括128个LandscapeStreamingProxy及其他场景对象；不代表158项游戏功能 |
| SoundWave / SoundCue | 0 / 0 | 本次注册表未发现已导入的音频资源 |

资源检查不替代运行测试。本轮读取了蓝图导出内容、类默认值和表数据，但没有用鼠标完整玩一局，也没有重新编译整个项目或生成发布包。日志中的历史错误与当前磁盘接线情况需要分开看。

# 2 当前完成情况与可复用内容

| 模块 | 已有内容 | 接下来还需要什么 |
| --- | --- | --- |
| 业务框架 | ShopGameMode、ShopPlayerController、ShopRunSubsystem；原生服务与视图接口 | 完成根界面初始化、注册后的显示和所有按钮接入 |
| 经营库存 | 随机顾客、售卖、错书/缺书处理、租金、进货、昼夜互斥 | 让用户可以稳定完成整个UI操作链，并看懂失败原因 |
| 里书店 | 已拥有初始秘密书、逐册读售、收书名额、阅读收益、灵能污染 | 阅读/收书/售卖的按钮条件、数量显示和视觉反馈 |
| 顾客 | 昼夜顾客池、队首耐心、观察/拒绝、假顾客 | 顾客显示、原始数组下标、倒计时、观察浮窗和超时切换 |
| 污染律令 | 分级污染、安抚候选、七律令、漏洞、冷却、应急保底 | 可见且可操作的模态、效果代价提示、漏洞提示去重 |
| 结局 | 四种结局判定与对应数据；End阶段重开 | 结局页面、文本和重开清理；短演示方式 |
| 市场与夜枭 | 交易和对话接口、基础执行框架 | 正式内容表为空；部分市场效果还没有对应业务实现 |
| 历史 | 通用事件队列和Witness接口 | 完整内容接入及规则仍延期；当前保持关闭 |
| 存档与设置 | 没有完整存读档或中途返回菜单服务 | 后续实现；首演示不展示未接通的继续游戏按钮 |
| 构建与测试 | 此前Editor/Game构建成功，29项核心自动化通过 | UI、真实资源、完整点击流程、包体和外部机器测试 |

## 本轮读取的正式数据

| Release 数据表 | 行数 | 当前状态 |
| --- | --- | --- |
| DT_Books | 16 | 9本表书、7本秘密书 |
| DT_Customers | 4 | Normal、Hurry、Secret、Polluted |
| DT_RunRules | 1 | Default，正式35天，初始资金100、灵能0 |
| DT_Decrees | 7 | 七条正式律令；应急项由运行时生成 |
| DT_Endings | 4 | Closed、PollutionReleased、Returned、Cycle |
| DT_Events | 0 | 历史关闭 |
| DT_MarketItems | 0 | 市场关闭 |
| DT_Owl | 0 | 正式台词尚未导入 |

表中库存是开局已拥有数量；不要再把初始秘密书当成需要先花灵能解锁的书。启蒙概率沿用确认的50%。无名律需要线索成本，历史关闭且没有线索时通常不可用；“表里有七条律令”不表示每局都能立即选择七条。

本轮发现名称存在差异：当前Release的book_novel_03显示为《小小的梦》，封面需求中是《书记员的梦》。以后用BookId关联封面和文案，先确认采用哪个显示名，不能重新运行生成命令覆盖已编辑的数据。

## 现有蓝图实际接到了哪里

| 资源 | 本轮读取结果 | 复用或补齐 |
| --- | --- | --- |
| WBP_UIRoot | 只有菜单、Libary_main两个底层页面；已获取服务并调用开始，但没有RefreshShop和切页逻辑 | 保留已接好的开始链，补齐10项视图回调与阶段路由 |
| WBP_MainMenu | 开始按钮已广播OnStartRequested | 直接复用并检查只绑定一次 |
| 11个展示控件 | Libary_main/inside/market、两种书架及状态/资金/日期/顾客/对话/商人，事件图仅默认未接事件 | 复用布局，逐项接入原生数据；里店/市场仍嵌着普通书架 |
| UI_book | 数量显示绑定bookdata.Num；reduce_num却只修改counter/ST_book | 删除双重可写库存，按服务返回值刷新文字 |
| UI_bookshelf_merchant | 已有建卡和查重；check_book存在空引用路径 | 复用布局，改为保存BookId与卡片引用 |
| Untitled、关卡蓝图_测试 | BeginPlay各自创建Libary_main并加入视口 | 不作为首包入口；以后使用前移除重复UI启动链 |

## 测试证据的边界

已有最终测试报告时间为2026.10.06-10.31.34：成功29、警告0、失败0、未运行0。它证明当时的C++业务测试通过，不能证明之后编辑的蓝图、当前入口地图或Windows包体通过。后续每个里程碑都应记录自己的验证时间和日志，不能沿用旧报告充当新结果。

# 3 立即处理的问题

先处理以下问题，再扩大内容量。这些工作直接决定现有业务逻辑能否通过界面被正常使用。

| 编号 | 证据与问题 | 处理和完成标准 |
| --- | --- | --- |
| B01 | 当前BP_ShopGameMode默认自动开局=true；PC已指向WBP_UIRoot | 采用菜单开局时关闭自动开局；进入地图保持Boot，只点击开始后才进入Day |
| B02 | WBP_UIRoot目前缺少RefreshShop等回调与阶段切页；旧日志中的两个Target当前已经接好 | 保留现有正确Target，补全刷新与路由，再Compile/PIE验证；不能把历史错误写成仍未修复 |
| B03 | 今日PIE日志反复记录UI_bookshelf_merchant.check_book读取空的Cast结果和旧结构ID | 核对实际子控件类型与数据输入；迁移为BookId卡片；失败路径明确返回，不读取无效引用 |
| B04 | 此前有一次EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION崩溃记录 | 保留日志；在修复后的同一操作路径复现或排除；不能仅凭堆栈推定是业务C++导致 |
| B05 | 正式UI、音效、包体尚未形成完整验证记录 | 先建立最小流程与早期包体，再补表现；最终必须离开编辑器验证 |

B03既有历史日志，也有当前蓝图静态空引用路径；UI_book还有显示数据与减少数量变量不同步的问题。两者都应通过统一BookId和原生库存查询解决，并由下一次PIE复测确认。修复目标是正确对象与数据流，不是用IsValid静默跳过所有功能。

# 4 交付范围与完成标准

## 第一交付 核心演示版

1. 启动后看到主菜单，能开始新局和退出；没有无效的继续游戏、历史或市场入口。

2. 至少完成一次表书成交、一次失败交易或拒绝顾客、一次日结，并进入夜间选择。

3. 在不同夜晚分别体验进货和里书店；里店能够阅读已拥有书、收取新书、售卖，并解释灵能与污染变化。

4. 正常操作能触发安抚；用户看见候选的效果、代价、漏洞并能执行或跳过，不被弹窗卡死。

5. 能够进入至少一种真实业务结局并重新开局；所有四种结局都共用正确显示路径，不能仅播放一张假结束图片。

6. 可打包成Windows程序，在编辑器关闭后独立运行；一条约8至12分钟的演示路线可重复完成。演示时长是设计目标，需试玩测量。

## 首版保留与暂缓

| 首版必须 | 首版可简化 | 后续阶段 |
| --- | --- | --- |
| 真实C++交易与阶段规则 | 占位书封、色块图标、复用背景 | 完整美术、VFX、全量音频 |
| 清晰按钮、耐心、资源与错误提示 | 点击选书即可；拖拽不作为首包阻断 | 拖拽体验、动画、额外交互打磨 |
| 安抚、律令代价、漏洞提示 | 候选卡可先纯文本 | 完整演出与旁白 |
| 结局及重开、稳定包体 | 独立3天演示配置 | 正式35天完整平衡与所有路线 |
| 基本操作说明 | 静态提示替代完整猫头鹰系统 | 110条台词、12商品、历史残页、存档 |

“演示版完成”不等于“策划案所有内容完成”。第10章给出完整版本的后续清单；在这些内容实施之前，发布说明应明确为核心演示。

## 保留现有结构

| 位置 | 继续负责 | 不要在这里重复实现 |
| --- | --- | --- |
| ShopGameMode | 游戏模式默认值和是否自动开局 | 库存、顾客、律令算法 |
| ShopPlayerController | 鼠标输入、创建根UI、注册与注销View | 按钮对应的经营算法 |
| ShopRunSubsystem | 唯一经营状态、命令校验、提交、通知与结局判定 | 另一套UI可写库存副本 |
| ShopEconomy / Customers / Decrees / Story | 经营、顾客、律令；Story负责事件/集市/夜枭 | 复制成第二套蓝图逻辑 |
| Widget蓝图 | 布局、显示、按钮请求、动画、音效 | 自行扣钱、随机顾客、递减真实耐心 |
| DataTable | 已确认数值与内容 | 仅修改描述文字就期待效果执行 |

本阶段维持现有单机结构，不为形式上的类划分重写GameState。只有新增明确的联网、世界同步或可保存状态需求时，再讨论拆分。新C++只用于确实缺少的能力，首先复用已有26项服务方法及辅助查询。

# 5 统一实施顺序与里程碑

| 阶段 | 输出 | 依赖 | 初估工时 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 可回退基线和问题复现记录 | 无 | 2至4小时 |
| M1 | 稳定启动菜单、根UI与早期包体 | M0 | 6至10小时 |
| M2 | 白天售卖与顾客闭环 | M1 | 8至14小时 |
| M3 | 日结、进货和里书店 | M2 | 8至14小时 |
| M4 | 安抚、律令和漏洞反馈 | M3 | 8至16小时 |
| M5 | 结局、重开和短演示配置 | M4 | 4至8小时 |
| M6 | 必要美术、音效和清晰反馈 | M2后可并行 | 4至8小时 |
| M7 | 回归、打包、外部机器演示 | M5与M6 | 8至14小时 |

合计初估48至88小时，是执行预算，不是已经投入的时间，也不是交期承诺。尚未给定截止日期和实际投入人数；因此使用任务依赖而非固定日历排期。若需要边学UMG边接线、资产等待或出现可复现崩溃，应增加预算并优先保住M1至M5与M7。

工作顺序：M0 → M1 → M2 → M3 → M4 → M5 → M7；M6在M2完成后并行补充。每完成一个阶段就留一份可运行基线。M1先试打包一次，M7才做最终验收，避免最后一天才发现Cook或入口资源问题。

# 6 核心演示阶段的具体任务

## M0 建立可以回退的工作基线

### T01 保存当前真实状态

实施位置：Git、Docs、Saved/Logs；主要使用文件和版本工具

1. 保存UE内尚未保存的工作后，记录当前分支、git status、源代码差异及本轮资源清单。先确认工作区里哪些是已有修改，不用覆盖式生成器还原整个项目。

2. 将核心演示目标和延期范围记录到一个简短检查表；问题每条保存复现步骤、预期、实际结果和日志位置。

3. 保留Prototype作参考，正式默认仍使用Release；记录BookId、DecreeId、行结构类型，后续不随意改稳定ID。

完成条件：可以明确恢复到这一基线；已列出B01至B05，且知道当前入口是/Game/Test。

### T02 复现并标记首轮错误

实施位置：UE Output Log、WBP_UIRoot、UI_bookshelf_merchant

1. 先Compile根控件及依赖控件，记录错误节点；再用同一入口Play一次，复现开始、打开旧进货书架等路径。

2. 对比新日志和之前的Target/Accessed None错误，已无法复现的标为“待回归”，不能直接写“已修复”。

3. 如果再次崩溃，先缩小到出问题的控件与步骤，保存CrashContext和日志；修复后重复同一脚本。

完成条件：阻断问题有可执行复现步骤；暂时无法复现的崩溃有记录，不靠猜测改业务规则。

## M1 接通菜单 根界面和项目入口

### T03 固定唯一启动链

实施位置：UE：BP_ShopGameMode、BP_ShopPlayerController、Test地图、Maps & Modes

1. 保持BP父类为原生ShopGameMode/ShopPlayerController，PC的RootWidgetClass使用现有WBP_UIRoot。采用菜单流程，将Start New Run On First Entry设为false。

2. 检查Project Settings → Maps & Modes与Test的World Settings；若有GameMode Override，使用同一BP。关卡蓝图中不得重复创建另一份根控件或自动开局。

3. 检查PlayerController的鼠标显示与Game and UI输入；这些C++已提供，蓝图不再叠加第二套启动逻辑。

完成条件：运行后Phase=Boot，只有一个根UI；点开始一次才进入Day。

### T04 完成根UI与消息通道

实施位置：UE：WBP_UIRoot、WBP_MainMenu；复用现有C++ ShopView/ShopService

1. 根实现原生ShopView；OnInitialized先Get Shop Service并缓存ShopRunSubsystem引用，再向子控件传ServiceRef与Self。

2. 保留已接好的业务Target与菜单事件Target；新增命令仍以ServiceRef为Target，新增菜单Init则以Designer中的实际菜单实例为Target。由C++控制器注册一次View。

3. 根接齐刷新、顾客完成、安抚、律令、观察、结局等回调；使用WidgetSwitcher切底层，Calm覆盖底层且拦截点击。先提供最小Calm遮罩和RequestSkipDecree出口，避免M3操作涨污染后卡住；M4再补完整候选与净化。所有业务请求由按钮发起。

4. 统一错误提示：bool和枚举命令立即缓存GetLastResult；结构结果直接读取Message；空Message按Code兜底。不要在回调里再提交经营命令。

完成条件：根及依赖控件Compile无错误；开始后天数资源正确；没有重复创建、重复注册和Accessed None。

### T05 尽早验证首个包体

实施位置：UE：Packaging与Windows打包；现有构建工具

1. 将实际入口Test列入打包地图，保留Release数据Cook引用；先用占位UI生成Development包，不等全部美术。

2. 关闭编辑器后从输出目录启动exe，验证菜单出现、鼠标可用、开始能进入Day。记录包体日志与缺失资源。

3. 若失败，先修Build/Cook/Stage/启动中的具体错误，再继续堆叠页面。

完成条件：已有一个能启动到游戏界面的Windows包；此时不要求完整营业体验。

## M2 完成白天经营与顾客体验

### T06 合并现有视觉和统一书籍数据

实施位置：UE：Libary_main、UI_book、UI_bookshelf、HUD或目标WBP组件

1. 从旧控件复用布局与美术，业务改用BookId、GetBookInfo、GetBookRuntime及Snapshot；旧ST_Books可保留做表现数据，不再独立修改经营库存。

2. 按书籍ID创建并缓存卡片，后续只刷新文字和按钮；不在每帧ClearChildren/CreateWidget。

3. 把资金、日期、库存、灵能、污染、启蒙、阶段接入同一刷新路径；尚未实现的入口隐藏或明确标注。

完成条件：展示的是当前C++状态；成交与重开后不出现旧库存、旧钱数或重复卡片。

### T07 实现顾客与售卖按钮

实施位置：UE：顾客面板、售卖层、观察浮窗；现有Customer相关API

1. 通过GetCustomers找第一个bServed=false的原数组下标；按钮点击时重新查询，不把GetActiveCustomerIndex当队首。

2. 接待→RequestBeginSell；书卡→RequestSell；取消→RequestCancelSell；观察和拒绝接各自命令。售卖层只盖书架，保留顾客信息和耐心显示。

3. 耐心只显示Patience/MaxPatience，不在UI再扣一次时间；观察浮窗不暂停游戏，队首改变后关闭旧浮窗。

4. 处理错书、无匹配、无库存和超时；失败码可能已经让顾客离开，界面始终按最新Phase与队列更新。

完成条件：正确售卖、错误售卖、取消、拒绝和超时都能继续操作；按键连点也不重复结算。

### T08 修复旧进货书架的空引用

实施位置：UE：UI_bookshelf_merchant.check_book及实际嵌套书卡

1. 检查被Cast的对象究竟是UI_book实例、图片、容器还是空值；从实际子控件或CreateWidget返回值保存正确引用。

2. Cast失败或对象无效时走显式失败分支，不继续读取旧结构ID。更稳妥的正式接法是让每张卡保存BookId，通过服务查询，不依靠展示树反查经营对象。

3. 旧函数若不再参与新流程，先解除入口引用，确认无调用后再考虑清理；不要直接批量删除旧资源。

完成条件：打开、关闭和反复刷新进货书架不再产生check_book的Accessed None；功能仍正常可用。

## M3 接通日结 夜间选择和里书店

### T09 补齐结算与夜间路由

实施位置：UE：根UI、结算页、夜间选择页；现有阶段命令

1. 白天结束按钮调用RequestEndDay；进入DayEnd显示日结摘要，继续调用RequestContinue，等待快照进入DuskChoice。不要点击按钮后直接修改Phase或强制显示夜店。

2. DuskChoice提供进货和里书店两项，分别调用RequestOpenRestock与RequestOpenInside；成功后依据Phase切页。不要保留能同时进入两项的返回按钮。

3. Restock和Inside的结束夜晚按钮调用RequestEndNight；NightEnd展示账目后调用RequestContinue。安抚若打断结算，先完成安抚再按快照回到NightEnd。

完成条件：连续三个昼夜没有重复收租、同晚两种活动或夜结卡死；操作和实际Phase一致。

### T10 让进货可购买且可解释

实施位置：UE：进货页、书卡；复用RequestRestock与GetBookInfo

1. 只列可进货的表世界书籍，显示名称、进货价、现有库存和购买按钮；每次命令购入一册。

2. 按钮调用RequestRestock(BookId)，当次缓存GetLastResult并展示结果；成功后读取实际资金与库存。资金不足时不在UI先加库存再回滚。

3. 完成购买后允许结束夜晚，重进新的一局不保留本地旧库存。

完成条件：可以连续买多本；钱和数量每次只变化一次；不足和错误阶段有提示。

### T11 实现里书店逐册交互

实施位置：UE：Libary_inside或目标里店页、秘密书卡、顾客面板

1. 按GetBookRuntime显示现有册数、可读情况和封印/篡改/污染等状态。按钮文案分别是阅读、收取、售卖；不要把这三件事合并成解锁。

2. 阅读调用RequestReadSecret(BookId)，收取调用RequestCollectSecret(BookId)；初始已有七种秘密书，灵能为0仍可阅读已拥有且允许阅读的册。收取需要支付实际成本并受当夜机会限制。

3. 里店顾客售书仍用RequestBeginSell与RequestSell，售卖覆盖层显示秘密书。普通、急客、秘密客及符合污染门槛的污染客按业务生成，UI不自行随机一个角色。

4. 每次操作后使用真实快照/库存更新提示；无库存、全部已读、灵能不足、收取次数耗尽都应可理解。当前bSealed不禁止阅读和售卖，初始七册均为封存状态，不能据此禁用按钮；它参与状态表现及污染扩散等规则。

完成条件：至少验证一次阅读收益、一次收取、一次售卖；重复阅读不刷收益，失败不增加库存，页面随数据更新。

## M4 让污染 安抚和律令成为可玩内容

### T12 接入安抚覆盖层

实施位置：UE：根UI、安抚面板、律令卡；复用OpenCalmPanel回调

1. OpenCalmPanel接收候选ID，逐个GetDecreeInfo和CanEnactDecree，显示名称、品质、效果、成本、漏洞及不可施行原因。应急项不能假设必定在DT中，应处理查询返回的实际结果。

2. 安抚覆盖当前经营/结算页面并阻挡底层点击；保存最近的非覆盖层页面。结束后以新Phase恢复，不固定跳回Inside。

3. 普通净化仅在Phase=Calm且PollutionStage=Light时启用，Amount为1至Min(Psychic, Pollution)，上限小于1则禁用；中重度隐藏或禁用普通净化。按钮调用RequestPurify(Amount)。律令调用RequestEnactDecree(Id)，放弃调用RequestSkipDecree；不在UI自行扣资源。

4. 正常游玩测试一次污染跨阶段弹出；独立QA配置再覆盖31、61、86等边界及无可支付卡时的应急候选。

完成条件：安抚可以进入、操作、退出；没有底层误点击或恢复到错误页面；应急镇定的金钱代价清楚可见。应急镇定通过RequestEnactDecree(emergency_calm)，与普通净化分开。

### T13 展示持续律令与漏洞触发

实施位置：UE：状态条、提示队列；必要时补只读ViewModel查询

1. Snapshot.ActiveDecrees也包含已失效/冷却记录。活动栏按bActive过滤，剩余逻辑回合为Max(0, LoopholeAtTurn−Turn)；冷却按CooldownUntilTurn另行展示。不用UI秒数模拟TTL。

2. ShowDecreeResult表示颁布结果，不能当作漏洞触发事件。漏洞检测遍历ActiveDecrees完整数组，包括刚失效记录，比较bLoopholeTriggered并用Id与EnactedTurn组成去重键；不能先过滤bActive导致漏报。

3. 如果界面确实需要但快照没有的恢复阶段、宽限信息或完整修正详情，先在ShopTypes/ShopRunSubsystem补只读查询，再接UI；不要复制一套判定算法。

4. 在独立QA用例中触发到期漏洞、冷却和下一次可候选，核实负面后果与提示一致。

完成条件：一次漏洞只提示一次，重开清空去重缓存；颁布成功与漏洞生效不会混淆。

### T14 处理假顾客与污染可见反馈

实施位置：UE：顾客面板、状态条、污染层；复用观察/拒绝命令

1. 按当前污染阶段显示图标、色调或提示，确保污染数值始终可读。第一版先用透明色层和短提示即可。

2. 假顾客沿用业务生成结果，给观察和拒绝的操作入口；观察结果按ShowObserveResult显示。UI不把不可交易的假顾客当普通客强行售书。

3. 验证等待污染增长、主动拒绝、进入安抚与退出后的队列更新；观察浮窗仅展示，不承诺暂停真实耐心。

完成条件：玩家能理解异常并继续操作；污染影响与资源变化来自同一状态。

## M5 实现结束 重开和可重复的短演示

### T15 补齐四结局共用显示与重开

实施位置：UE：结局页、根UI；复用ShowEnding和GetEndingInfo

1. ShowEnding后关闭售卖/观察/安抚层，按Ending枚举查询标题与说明。首版至少准备四种结局的文字和占位画面。

2. 重新开始调用RequestNewRun；该命令仅支持Boot/End，不能拿来实现经营中的放弃按钮。开始新局时清理旧提示、选择状态、临时计时器、漏洞去重和顾客缓存。

3. 独立QA分别验证连续负债、污染极限、Returned和Cycle；当前Returned的实际条件是启蒙至少60且污染小于60，不是资金达到1500。

4. 至少通过正常业务流程得到一种结局，并从结局按钮再经营一天；不要只在Designer展示结局图片。

完成条件：结束后不能继续经营；重开第1天、资金、库存、资源和界面一致复位。

### T16 创建独立演示配置和固定路线

实施位置：UE：新建Demo数据目录；必要时少量启动蓝图/C++配置接入

1. 建议复制Release规则表为Content/_Project/Demo/Data/DT_DemoRules，保持行名Default和原生行结构，先仅将MaxDays改为3；正式Release仍保留35天。此处是待实施方案，本轮没有改表。

2. 菜单开始前在Boot直接调用UShopRunSubsystem的ConfigureTables（它不是ShopService接口方法）：Books、Customers、Decrees、Events、Market、Owl、Endings继续传Release对应表，仅Rules换成Demo规则；传入记录好的演示Seed，Seed后面的Endings参数也不能漏传。校验成功后才RequestNewRun。

3. 菜单清楚标明“3天核心演示”。重开保持该模式；若提供正式35天按钮，也只能在Boot/End先重新配置再开局。不要运行中热换表或用Release生成器覆盖已有资产。

4. 先实际试玩3天，记录每步与耗时：第1夜进货，第2夜里店阅读/收取/售卖并触发安抚，第3夜结算后在NightEnd点击RequestContinue进入期限结局。若资源不足或触发时机不稳定，调整独立Demo配置或路线并重新测试，记录相对Release的全部差异。

完成条件：同一演示路线能重复完成，目标8至12分钟；正式数据未被演示捷径改写。

## M6 补足展示所必需的资源与反馈

### T17 导入并绑定最小美术集

实施位置：UE Content Browser、UMG Designer；美术文件工具

1. 首包优先完成菜单、表店与里店背景，16本书的可识别名称/封面占位，四种角色图或角色标签，以及资金/灵能/污染/启蒙图标。先保证辨认，不等待全部终稿。

2. 按BookId、顾客TemplateId和EShopEnding枚举值建立表现映射；有现成纹理就复用，没有就用统一占位。不要用显示中文名作为唯一查找键。

3. 检查1920×1080与1280×720下的锚点、DPI、长中文、耐心条、按钮遮挡和鼠标命中；结束与安抚必须能看清全部操作。

完成条件：所有关键资源有显示或明确占位；两种分辨率无关键信息截断、按钮超屏或遮挡。

### T18 接入必要音效与操作反馈

实施位置：UE：导入音频、声音资源、根UI表现事件

1. 注册表当前没有已导入音频。先确认本地可用文件，再导入白天/里店循环音乐，以及点击、成交、失败、结算、律令和漏洞提示音；缺失的音乐可后补，关键操作先有文字反馈。

2. 声音按阶段变化或一次性结果触发；RefreshShop可能频繁调用，不能每次刷新都重播BGM或成交音。用上一阶段与已处理结果缓存去重。

3. 确保安抚弹出/关闭不会不断重启音乐，结束新局不会继承旧循环；至少提供统一音量控制位置，首版无需完整设置菜单。

完成条件：演示中没有重复叠音、每帧重播或无反馈的关键按钮；文字与声音表达一致。

## M7 回归并交付核心演示包

### T19 完成必要的逻辑回归

实施位置：C++ Tests、Editor自动化；只为高风险未覆盖组合补测试

1. 重跑现有29项测试并保存新报告；如修改了业务C++或行结构，先关闭UE进行完整构建，再打开核对资产，不把Live Coding当结构变更验证。

2. 补污染夜结达到100后再衰减仍结局的Subsystem集成用例；补轻度散书夜扩散/闭门抑制、燃烛跳过衰减、夜结跨污染阶段的实际组合断言。

3. 修复本轮实现引入的失败；不为纯布局改动堆叠镜像测试。业务回归通过之后再做界面与包体人工验收。

完成条件：旧测试全部通过，相关新增组合有明确断言与报告；测试没有用隐藏高额资金冒充正式经济可达性。

### T20 按第8章完成真实操作回归

实施位置：UE PIE、Standalone Game、独立Windows包

1. 从菜单按演示路线跑到结局并重开，覆盖每个可见按钮和失败分支；检查Output Log及包日志。

2. 再用随机种子重复至少三次核心流程，检查队列、可支付性和弹层恢复。三次是首版稳定性门槛，不代表统计平衡验证。

3. 记录问题、修复、对应回测；修复影响多个页面时只扩大到受影响路径，不无理由重复整套测试。

完成条件：没有阻断操作、重复扣费、无限弹层、崩溃或Accessed None；已知非阻断问题有清单。

### T21 打包并交付可演示版本

实施位置：UE Packaging、输出目录、版本说明和录屏

1. 按第9章固定入口、Cook引用和Development构建，输出到项目目录之外的版本目录。

2. 在编辑器关闭时运行包完成整条路线，再在另一台目标Windows设备复测；如暂时没有第二台，明确记录该项未验收。

3. 交付exe所在的完整文件夹、简短操作说明、演示模式差异、已知问题、构建日志和一次成功演示录屏。不能只复制单个exe。

完成条件：收件人不打开UE即可从菜单玩到结局并重开；所有首版完成条件有记录。

# 7 控件 目录和资源整合方法

此前《程序B控件蓝图布局与节点实现手册》提供目标控件和逐节点接线。现在把它作为全团队UI实现参考，不按人员划分工作。目标类名称可以沿用手册；已有视觉控件优先通过封装或重构接入，避免同时维护两套可写经营数据。

| 界面职责 | 目前可复用 | 需要补齐 | 实施位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 根路由/菜单 | WBP_UIRoot、WBP_MainMenu | 10个回调、全Phase路由、错误提示、覆盖层 | 现有ProgramB UI目录，或保持引用新增组件 |
| 表店/HUD/顾客 | Libary_main、UI_statusPanel、UI_Fund、UI_dayCounter、UI_custorm_QQ、UI_Conversation | 服务数据刷新、队首下标、耐心、观察/拒绝 | 现有控件事件图与目标HUD组件 |
| 书卡/售卖/补货 | UI_book、UI_bookshelf、UI_bookshelf_merchant | BookId查询、命令按钮、售卖覆盖层 | 重构现有卡片，缺失层单独新增 |
| 里店 | Libary_inside、UI_bookshelf_inside | 阅读/收取/秘密售卖及正确子书架 | 里店页与秘密书卡 |
| 日结/夜选/夜结 | 暂无完整业务控件证据 | 摘要、两个选择、继续按钮 | 新增结算和夜选组件 |
| 安抚/律令/结局 | 已有C++回调与数据 | 候选卡、遮罩、结果、结局和重开 | 新增模态与结局组件 |
| 市场 | Libary_market、UI_merchant外观 | 首版关闭；后续商品数据/效果/购买 | 后续市场模块 |
| 夜枭/历史 | 接口框架 | 首版静态说明；完整系统后排 | 后续内容与界面 |

建议新的表现资源放在Content/_Project/Art下，按BG、Char、BookCovers、Icons、UI、VFX、Ending分目录；音频放Content/_Project/Audio；演示配置放Content/_Project/Demo。已有资产本阶段保持原路径。目录建议不意味着这些资源已经创建。

## 界面出现时机速查

| Phase或回调 | 底层页面/覆盖层 | 用户下一步 |
| --- | --- | --- |
| Boot | 主菜单 | 开始；退出 |
| Day | 表店 | 接待、观察、拒绝、结束白天 |
| Sell | 表店上的售卖层 | 选书或取消；先退出售卖再结束白天 |
| DayEnd | 日结摘要 | RequestContinue |
| DuskChoice | 夜间选择 | RequestOpenRestock或RequestOpenInside |
| Restock | 进货页 | RequestRestock；RequestEndNight |
| Inside | 里店 | 阅读、收取、接待、结束夜晚 |
| InsideSell | 里店上的售卖层 | 选书或取消；先退出售卖再读/收书或结束夜晚 |
| Calm | 保留底层+安抚模态 | 净化、颁布、放弃 |
| NightEnd | 夜结摘要 | RequestContinue |
| End | 结局页 | RequestNewRun |
| History / Market / Owl相关回调 | 首版功能关闭或暂不提供入口 | 后续启用时按完整契约接入 |

这里的售卖、安抚和观察是展示层关系，不是新增业务Phase。猫头鹰提示由ShowOwlTip回调驱动，不能自行发明Owl阶段。所有切页依据原生枚举与实际快照。

## 美术与音频需求如何落地

已对照美术需求表、书封清单和音频需求表。美术表约24类需求，包括昼夜/市场背景、角色、16本封面、律令卡框、图标、猫头鹰、污染效果和4结局图。音频表31项，包括8项BGM、20项SFX、2项环境声、1项UI；表内“已有”的标记不能证明已导入本项目。

1. 先列每项当前磁盘文件、目标UE路径、关联稳定ID、是否导入、是否已在包体显示/播放；这四种状态不要混写。

2. 美术交付尺寸可沿用需求：背景1920×1080、角色512×512、书封512×768、图标128×128；导入后在实际布局检查可读性。

3. 首演示采用最小资源集；市场背景、完整夜枭动画、全部环境声和最终结局演出在核心包稳定后补齐。

# 8 验证矩阵与通过门槛

以下是待执行的验收用例，不是本轮已经通过的测试。本轮仅核实旧报告和当前代码/资产。每条记录构建版本、数据版本、Seed、步骤、结果与日志。

| 用例 | 验证方法 | 必须看到的结果 |
| --- | --- | --- |
| 启动与开始 | PIE和包各从Boot启动，点击一次开始 | 单根UI、无后台开局、第1天初始值正确 |
| 正常售书 | 接待队首，选正确类型且有库存的书 | 钱/库存/顾客各更新一次 |
| 失败/取消/超时 | 错书、缺货、取消、等待超时 | 提示准确；按真实队列继续；取消不消耗顾客 |
| 进货 | 选进货、购买、资金不足、结束夜晚 | 一次购一册，不能同晚又进入里店 |
| 里店逐册 | 阅读已有、重复读、收取、售出 | 已读收益不可重复；收取次数/成本正确 |
| 观察与假顾客 | 观察、拒绝、等待污染增长 | 旧浮窗不会指向下一个顾客，无错误交易 |
| 安抚与恢复 | 从营业及夜结各触发一次Calm | 底层不误点；结束回到正确阶段 |
| 律令与漏洞 | 正常卡、不可支付、应急、到期 | 代价完整，漏洞只提示一次，冷却正确 |
| 污染100组合 | C++集成用例加QA界面复测 | 夜结达到100后即使衰减仍保留终局 |
| 夜结与下一天 | 结束夜晚后反复点击继续 | 同夜只结算一次，不重复收租或跳日 |
| 四结局与重开 | 独立QA配置分别触发，再重开 | 显示实际Ending；没有旧缓存/未关弹层 |
| 中文/分辨率 | 1280×720、1920×1080与长文案 | 文字可读，按钮可点，无关键信息超屏 |
| Windows独立包 | 退出UE，运行完整打包目录 | 入口、数据、字体、纹理、音频均可用 |
| 核心稳定性 | 固定路线加至少3次不同种子流程 | 无崩溃/阻断/重复结算，非阻断问题有记录 |

## 自动化应该补什么

保留现有14项基础流程、5项经济、5项律令、5项正式数据测试。优先补高风险组合的集成断言，而不是把所有UI文字逐一写成单元测试。控件创建/注销、回调顺序、失效顾客索引和连续点击需要实际界面验证；后续重复执行成本高时再建立UI自动化。

已有35天测试临时把初始资金设为10000，因此只证明日历和终局流程，不证明默认100资金能稳定玩35天，也不证明Returned的达成率。正式版平衡阶段应对多种子记录钱、库存、启蒙、污染及失败日数，再按数据调整，不用一次自动化绿灯代替试玩。

## 问题如何分级

| 级别 | 例子 | 首包处理 |
| --- | --- | --- |
| 阻断 | 无法开始/结算/重开、崩溃、弹层无出口、包打不开 | 必须修复并复测 |
| 严重 | 错误扣费、库存不同步、漏洞未执行、按钮点穿 | 必须修复并复测 |
| 一般 | 非关键贴图占位、轻微动画突兀、可理解的文案瑕疵 | 可记录后交付，但不能妨碍演示理解 |

# 9 Windows打包和演示交付

## 打包前到运行的操作顺序

1. 在UE的Edit → Project Settings → Maps & Modes检查Game Default Map为Test，默认GameMode为BP_ShopGameMode；确认此BP自动开局关闭，PC与Root引用正确。

2. 在Project Settings → Packaging中设置演示用Development配置，将实际使用的Test地图加入List of maps to include in a packaged build。检查Release及Demo数据引用；软引用的表现映射和动态加载资源要进入Cook范围。

3. 保存全部已修改资源并Compile相关蓝图。涉及新UCLASS/USTRUCT/UENUM或C++结构变化时，保存关闭UE，完整构建Development Editor后再打开检查。

4. 通过UE5.1顶部Platforms → Windows → Package Project选择Windows打包入口，输出到项目外的独立版本目录，例如D:\unreal_builds\Libary_Demo_001。若菜单位置受布局影响，可先打开Platforms下Windows子菜单核对。

5. 观察打包日志：Build、Cook、Stage、Package都完成后才算产物生成。只在Binaries中出现exe属于编译结果，不算发布包。

6. 关闭编辑器，从输出目录的启动程序进入，完成菜单→昼夜→安抚→结局→重开；再检查包内保存的运行日志。任何资源加载错误都回到引用/Cook配置定位。

7. 在另一台目标Windows电脑复制完整输出目录并复测；缺少运行库时按平台前置条件处理。记录机器、系统、分辨率、包版本和测试结果。

当前工程保留DX12/SM6、Lumen、虚拟阴影等默认渲染设置。核心2D界面不应凭感觉直接全关；先在目标机器记录启动与运行表现，确认不需要的场景特性后再调整并重新打包对比。首版仅Cook实际入口，暂不把两张大测试地图加入包。

打包流程参考：Epic UE5.1打包说明；Epic UE5菜单路径记录

## 建议的演示脚本

| 顺序 | 展示内容 | 证明什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 菜单进入“3天核心演示”，显示资源和当天目标 | 包体可启动、真实开局 |
| 2 | 白天完成正确售书，并演示一次取消或拒绝 | 顾客和库存闭环 |
| 3 | 第1夜选择进货，买书后结算 | 经济、昼夜互斥和下一天 |
| 4 | 第2夜进入里店，阅读、收取或售卖 | 里店资源与逐册规则 |
| 5 | 触发安抚，显示代价并颁布或使用保底 | 污染与律令可操作 |
| 6 | 完成第3夜结算，在夜结页继续，进入实际结局并重开 | 终局和生命周期闭环 |

脚本中的书籍选择、Seed和阈值以T16实测记录为准；如果独立Demo规则不足以稳定完成该路线，先修改演示配置/脚本并复测，再写入操作说明，不能临场靠调试器改内存。

## 交付文件

1. 完整Windows打包目录，名称含版本或日期；保留运行需要的子目录与依赖。

2. 一页操作说明：模式天数、鼠标操作、演示路线、与正式35天配置的差异、退出方式。

3. 测试记录和已知问题清单，附成功构建/打包记录；可附8至12分钟演示录屏。

4. 对应代码与资源的版本记录，方便回退与复测。首版不要求发布到商店。

# 10 从核心演示到完整游戏

核心演示验收后，按下列顺序继续推进。每项都同时完成数据、逻辑、界面和包体验证；不先把一组接口声明标成“全功能已完成”。历史仍然延期，不因本章列出就自动恢复开发。

| 阶段 | 已有基础 | 新增或修改 | 完成标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 正式35天与平衡 | 35天日历、四结局、16本书、7律令 | 多种子完整经营、资源曲线、真实可达路线、完整说明 | 默认配置从新局玩到结局；4路线验证与平衡记录 |
| F2 夜枭与引导 | 前10条GuideIndex顺序，之后0随机 | 导入10引导+闲聊；需要按场景触发则扩展条件契约 | 文本出现时机正确、随机不影响经营随机流 |
| F3 集市闭环 | 周末门禁、购买、成本、效果与关闭框架 | 12商品数据、缺失效果、状态查询、商人UI | 每件商品效果与副作用真实执行、存量不会重复买 |
| F4 叙事与表现 | 结局/事件基础数据接口，需求资产清单 | 正式文案、4结局演出、全量美术音频与污染表现 | 可理解的完整体验，资源包体验收 |
| F5 长期游玩能力（选做） | 当前只有开局和结束重开；原清单存档为P2可选 | 确认纳入后做版本化存读档、继续、暂停/返回菜单、设置 | 若纳入：恢复完整状态、随机和待办，异常读档可处理 |
| F6 发布候选 | 核心包与回归流程 | 完整35天回归、性能适配、操作说明、缺陷清理 | 完整内容及包体在目标环境通过 |
| 延期 历史残页 | 队列和Witness命令骨架 | 恢复范围后再定信息分层、残页、线索与演出 | 当前不作为演示或完整基础版的既定完成承诺 |

## 启用市场前必须解决的具体问题

1. 策划已提供12商品及3份少女相关残页内容；缺口并非“没有给文案”。先逐项把价格、成本、效果、副作用映射到真实Effect类型。

2. 补货折扣、白天周顾客量、灵能上限变化、律令强度/提前漏洞、赎身金额减少200和永久遗忘等设计不能全部由当前Effect枚举直接表达。赎身金额效果还需与当前不要求资金的Returned条件统一。逐项决定扩展字段和执行函数，并补校验及对应测试。

3. 补齐商品期限与重购契约：当前Week字段不能完整表达第2至5周，DurationTurns按污染逻辑结算点而非自然周；明确每周消耗品是否重购和“本周期”的起止。

4. 原案的议价与情报摊也需明确纳入或裁剪；实现前补充议价概率/幅度及情报内容，不能把基本购买接口当作已经包含这些系统。

5. 先统一“市场夜晚是否替代正常营业”的规则：文案与当前夜结后开市场流程存在差异。该决定只阻塞市场阶段，首演示保持关闭。

6. 若需要重建UI或读档后恢复市场，补MarketStock/MarketSold只读查询；不能只靠购买按钮本地禁用来保证权威状态。

## 存档和暂停的真实工作量

存档在原需求中为P2可选，是否加入后续交付仍可决定。若实现，FRunSnapshot只是显示摘要，不能直接序列化当完整存档。完整保存需要库存每册状态、运行随机流、律令/修正、队列、待事件、恢复Phase、市场记录等，并带版本号与加载校验。暂停也不能只盖一张菜单，因为营业耐心由Subsystem Tick推进；必须明确暂停计时与命令条件。先定义允许存档/暂停的阶段，再实现C++与UI。

## 以后再定的内容决定

| 问题 | 建议默认做法 | 何时决定 |
| --- | --- | --- |
| 封面与书名差异 | 以稳定BookId绑定；内容冻结时确认显示名 | 导入最终封面前 |
| 市场夜晚流程 | 演示暂关；启用前统一结算和是否占用夜晚 | F3开始前 |
| 上下文夜枭 | 先静态操作说明，再按实际引导需要补触发条件 | F2设计时 |
| 历史与线索来源 | 保持关闭，不为了展示无名律免费发线索 | 正式恢复范围时 |
| 存档和暂停 | 首演示不承诺继续游戏；按完整状态设计 | F5开始前 |
| 目标硬件/期限 | 先按依赖执行，包体实测后定性能门槛 | 首包后尽早明确 |

# 11 实际推进与每日记录

## 从今天开始的前三个工作段

1. 工作段一：完成T01至T04。重点是保存基线、统一菜单开局、实现根刷新和切页。结束时必须看到菜单进入真实Day，资金和库存正确；不要同时开始做市场。

2. 工作段二：完成T05至T08。先确认早期包能启动，再接白天交易、观察拒绝、失败提示和旧库存迁移。结束时能处理一轮顾客且没有空引用。

3. 工作段三：完成T09至T11。接日结、夜选、进货和里店，连续三天可操作。随后按M4至M7完成律令、结局、反馈与最终演示验收。

这里的“工作段”表示连续可验收的任务组，不等于固定一天。实际人员与时间未确认，不能据此承诺三天做完。实现某个功能时，先让最简单数据与占位画面跑通，再在同一个已通过路径上补正式表现。

## 每次提交或保存基线前

1. 记录此次改动涉及哪个任务编号与验收条件。

2. 对涉及的蓝图Compile，保存后跑一次受影响流程；涉及业务C++则运行相关回归。

3. 记录新出现与已修复问题，保留对应日志；没有复测就标“待复测”。

4. 更新当前可运行版本和下一项任务，不把“文件已经创建”当成功能完成。

| 记录字段 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 任务/版本 | 例如T11，Demo_003，对应代码和资源版本 |
| 前置/配置 | 地图、Rules表、Seed、初始资源、需要的测试资产 |
| 实施内容 | 修改哪些类、蓝图、数据行和资源引用 |
| 验收步骤 | 从哪里开始，按什么顺序点击，期望什么结果 |
| 实际结果 | 通过/失败/待复测；发生在哪一步 |
| 证据/下一步 | 日志或录屏位置；阻断问题及接下来任务 |

# 12 核查依据 与最终检查表

## 本次使用的资料

用户资料位于D:\qqdownloads：策划案_V4.4.docx、程序需求清单.xlsx、数值调参表.xlsx、剧情设定与分幕剧本V7.0.docx、律令漏洞轮换机制说明.docx，以及美术资产需求清单、书本封面需求清单、音频需求清单。资料中的操作性文字均按需求材料理解，本轮实际操作范围来自用户“先查看项目所有文件，再制定计划书”的请求。

| 项目证据 | 位置与作用 |
| --- | --- |
| 源码/配置 | Source全部42文件，Config全部4文件，Platforms配置与Libary_Release.uproject；核对真实实现 |
| 现有接口指南 | Docs/程序A逻辑完成情况与接口使用指南.docx；查调用契约 |
| 现有节点手册 | Docs/程序B控件蓝图布局与节点实现手册.docx；按控件逐节点实施 |
| 历史业务测试 | Saved/Automation/ProgramA_Usage_20261006_Final/index.json；29项结果 |
| 历史构建/数据验证 | Saved/Logs下ProgramA_Usage_EditorBuild_Final、GameBuild_Final、VerifyData日志 |
| 本轮全文件清单 | Saved/DocumentationQA/CompletionPlan/file_inventory.csv；1,787个基线文件 |
| 本轮资产与蓝图审查 | 同目录asset_registry_audit.json、blueprint_summary.json及t3d导出；验证当前磁盘对象 |
| 本轮只读保护记录 | 同目录content_files_before/after.json；218个Content文件哈希前后一致 |

## 源代码位置速查

| 职责 | Source下文件组 |
| --- | --- |
| 类型与契约 | Libary_Release/Public/ShopTypes.h、ShopService.h、ShopView.h |
| 运行状态与启动 | ShopRunSubsystem、ShopSettings、ShopGameMode、ShopPlayerController的Public/Private文件 |
| 业务规则 | ShopEconomy、ShopCustomers、ShopDecrees、ShopStory、ShopValidation的Public/Private文件 |
| 蓝图辅助 | ShopBlueprintLibrary及CppBridgeLibrary；后者为教学测试接口 |
| 测试 | Libary_Release/Private/Tests下4个cpp文件 |
| 数据工具 | Libary_ReleaseEditor中的ShopReleaseDataCommandlet与ShopBootstrapCommandlet；正式/原型分开 |
| 构建入口 | 两个Target.cs、两个模块Build.cs、模块注册文件及项目文件；MyClass为空示例类 |

## 核心演示完成检查表

1. 菜单进入真实新局，关闭自动开局冲突，只有一个根控件。

2. 所有库存、资金、顾客、污染与律令显示来自C++真实状态；旧本地库存不再参与经营。

3. 白天、夜间选择、进货、里店、安抚、结算和结局均能操作，没有无出口页面。

4. 错误、成本、耐心与后果清楚可见；不存在每帧重播、重复注册或重复结算。

5. 至少一种真实结局可达并能重开；四种结局显示路径通过QA。

6. 现有及新增必要自动化通过，UI/包体验收记录齐全；没有把旧29项结果当本轮测试。

7. 独立Windows包可重复完成演示路线，另一台机器的验证状态明确。

8. 正式35天数据保留，演示差异已说明；市场、完整夜枭、存档与历史的当前范围清楚。

下一步执行起点是M0/T01，然后优先完成M1的根界面刷新与阶段路由。当前最缺的不是再声明一批接口，而是让已有规则通过唯一数据来源形成一条可操作、可解释、可验证的完整流程。