# 程序A逻辑完成情况与接口使用指南

Libary_release  ·  UE 5.1  ·  2026年10月6日

程序 A 的核心经营逻辑与正式数据已经具备接入条件。本轮完成 Editor 和 Game 构建、正式数据生成与重新加载校验，最终 29 项自动化测试全部通过。接下来应将现有 UI 的按钮与显示事件连接到这些 C++ 接口，再进行实际游玩和打包验收。

本指南面向负责程序 A 以及接入界面的程序 B。按第 3 至 5 节可以接通最小营业流程，第 6 至 8 节用于逐个查接口。接口名按源码拼写；UE 节点通常会自动在单词之间加入空格。

## 当前完成情况

| 模块 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 经营与库存 | 已实现并测试：售书、补货、拥有库存、逐册阅读与收书、收支、租金、每日流程。 |
| 顾客与计时 | 已实现并测试：昼夜顾客池、需求、观察、拒绝、队首耐心、假顾客和弹窗暂停。 |
| 污染与律令 | 已实现并测试：阶段阈值、镇定、候选、代价、两点到期、冷却和七条律令的结构化效果。 |
| 结局与配置 | 已实现并测试：四结局、35 天流程、防重复结算、配置校验以及默认配置初始化。 |
| 正式数据 | 已生成八张表并切换项目引用，核心内容为 16 本书、4 类顾客、7 条律令、4 个结局。 |
| 界面和包体 | C++ 启动与视图入口已就绪；现有 WBP 接线、场景显示、PIE 试玩和 Windows 包体尚未验收。 |
| 暂缓与未完成 | 历史残页按要求暂缓；黑市和猫头鹰正式内容由程序 B 接入；可选 P2 存档读档尚未实现。 |

## 本轮验证结论

最终报告记录 29 成功、0 失败、0 测试警告、0 未运行。测试包含真实 Release 表、错误交易回滚、逐册库存、概率启蒙、顾客分布、律令反噬、假顾客，以及 35 天流程。自动化使用 NullRHI，不验证画面、鼠标布局或包体运行。

本轮额外修复了两个校验缺口：负数解封数量，以及返架效果引用不存在的书或表书。现在会在加载配置时明确拒绝，相关断言已通过。

# 2 逻辑位置和数据入口

一局状态由 UShopRunSubsystem 持有。它由 GameInstance 自动创建，在这一局中接收命令并通知 UI。GameMode 负责首次开局，PlayerController 负责本地根 UI；没有再复制一套 GameState 经营数据。

| 位置 | 用途 |
| --- | --- |
| ShopRunSubsystem | 唯一服务入口，负责阶段、命令提交、日夜结算和通知。UI 的请求 Target 是它。 |
| ShopEconomy 和 ShopCustomers | 处理资源、逐册库存、交易和顾客队列。UI 不直接调用这些内部业务函数。 |
| ShopDecrees 和 ShopValidation | 处理污染、律令、效果与配置校验。UI 使用公开 Request 和查询接口。 |
| ShopGameMode 和 ShopPlayerController | 前者仅在 Boot 自动开局；后者创建根 WBP、加入视口、注册视图并在退出时注销。 |
| ShopService 和 ShopView | 26 个 Service 方法供 UI 调用；10 个 View 事件由逻辑回调给 UI。 |

## 正式数据的选择位置

打开 Edit → Project Settings → Game → Bookstore。下面八项应指向 Content / ProgramA / Release / Data；本轮已写入 Config/DefaultGame.ini。旧 Prototype 表保留作备用，不是当前默认配置。

| 设置项 | DataTable | 行数 |
| --- | --- | --- |
| Books | DT_Books | 16 |
| Customers | DT_Customers | 4 |
| Run Rules | DT_RunRules | 1 行名 Default |
| Decrees | DT_Decrees | 7 |
| Endings | DT_Endings | 4 |
| Events | DT_Events | 0 历史暂缓 |
| Market Items | DT_MarketItems | 0 程序 B 待接入 |
| Owl Lines | DT_Owl | 0 程序 B 待接入 |

后续通过 UE 的 DataTable 编辑器调整并保存。修改中文效果文案不会自动改变逻辑，必须同时修改结构化效果、成本或倍率字段。生成器拒绝覆盖已有表，不要为了更新数据重复执行创建命令。

修改数据后重新启动 PIE；修改原生类型后应关闭编辑器完整编译再打开。运行中的一局使用已加载的配置副本，单击“新一局”并不等于重新读取磁盘表。

# 3 在UE中接入根界面

下面采用新增的 C++ PlayerController 自动管理界面的路线。蓝图负责绑定 UI，不需要重做 C++ 中的售卖、库存或污染算法。以下 BP 和 WBP 名称是建议名称，不代表本轮已自动创建这些蓝图。

1. 打开项目，进入要使用的根 Widget Blueprint。在 Class Settings 的 Implemented Interfaces 中添加原生 Shop View，点击 Compile，然后 Save。不要选旧的同名自建 BPI。

2. 在根 WBP 的 Event Graph 添加 Event On Initialized，搜索 Get Shop Service。对返回值做 Is Valid，成功后 Promote to Variable，命名 ShopServiceRef。变量类型应为 Shop Run Subsystem Object Reference。

3. 在 On Initialized 中建立或缓存界面控件引用。根 UI 随后注册时会立即收到 RefreshShop，因此首次刷新不能依赖稍后才创建的必需引用。

4. 内容浏览器的 Settings 勾选 Show C++ Classes。找到 Libary_Release / ShopPlayerController，右键 Create Blueprint Class，保存为 BP_ShopPlayerController。

5. 打开 BP_ShopPlayerController，点击 Class Defaults，搜索 Root Widget Class，选择刚才的根 WBP，Compile 并 Save。

6. 同样从 ShopGameMode 派生 BP_ShopGameMode。在 Class Defaults / Classes 中，将 Player Controller Class 设为 BP_ShopPlayerController，编译保存。保留 Start New Run On First Entry 开启。

7. 打开正式使用的关卡，Window → World Settings，将 GameMode Override 设为 BP_ShopGameMode，保存关卡。相机、背景与场景 Actor 仍使用你们自己的配置。

8. 停用旧关卡蓝图或旧 PlayerController 中重复的 Create Widget、Add to Viewport、Register View 和 Request New Run 初始化。自动路线会完成这些工作，只保留一套创建流程。

9. 在根 WBP 实现 RefreshShop。对 Snapshot 执行 Break Run Snapshot，读取 Day、Money、Psychic、Pollution、Enlighten 与 Phase，再更新文本、进度条和面板。

10. 点击 Play。首次快照可能是 Boot，随后 GameMode 开局进入 Day；UI 应能显示两种状态。若没有开始，先用 ValidateConfig 的 Error 检查配置，而不是循环重发 Request New Run。

## 已有PlayerController时的替代接法

可以保留原 PlayerController：只创建一次根 WBP，获取同一子系统后调用 RegisterView(Self)，并在根视图销毁时 UnregisterView(Self)。自行决定何时 RequestNewRun。这与上面的自动路线二选一。若使用开始菜单，将 GameMode 的自动开局开关关闭。

RegisterView 必须传实现 ShopView 的对象；它不是广播给所有 Widget。切换根 UI 可调用 ShopPlayerController.AttachShopView，新旧视图由控制器管理。注册失败时检查有效对象、接口和调用时机；不要用旧的 GetLastError 解释注册失败。

# 4 白天售书的完整调用顺序

所有请求的 Target 均连接 ShopServiceRef。下面的步骤按按钮事件执行；普通 RefreshShop 回调只负责读取和显示，不应该自动发出售卖等修改请求。

1. 获取队首：调用 GetCustomers，使用 For Each Loop with Break 遍历数组。第一个 bServed=false 的 Array Index 是当前顾客索引。找不到时隐藏接待按钮或允许按配置提前结束白天。

2. 显示需求：传入该索引调用 BuildCustomerNeedText，得到给玩家看的 Text。具体匹配依据是顾客 NeedType 和 NeedLayer；文本只负责显示。

3. 点击“接待”：调用 RequestBeginSell(CustomerIndex)，把结果连到 Switch on EShopActionResult。只有 Opened 才进入选书；NoMatch、Unavailable 等分支显示对应提示并重新获取队列。

4. 构建选书列表：GetBookIds → 遍历 ID → GetBookInfo(Id)。查询成功后读取 BookType、Layer、DisplayName、Price 和 Stock。显示当前世界的书；需要只显示匹配书时再比较顾客 NeedType 与 NeedLayer，库存须大于 0。

5. 点击书卡：将卡片保存的 BookId 传给 RequestSell。Sold 表示成交；用最新快照与 ResolveCustomer 刷新结果。不要在 UI 再减库存或加钱。

6. 取消选书：调用 RequestCancelSell。它回到 Day 或 Inside，不让顾客离开，耐心也不会重置。选书期间仍会正常计时。

7. 观察或拒绝：RequestObserveCustomer(Index) 会回调 ShowObserveResult；RequestRejectCustomer(Index) 让队首离开。操作后重新查询队列，不要永远使用第一次保存的索引。

8. 结束白天：确保 Phase 为 Day。仍在 Sell 时先取消选书，再调用 RequestEndDay。成功后进入 DayEnd，显示当日收支；日结面板的“继续”调用 RequestContinue，才进入 DuskChoice。

## 参数示例

| 参数 | 正确含义 |
| --- | --- |
| CustomerIndex | GetCustomers 数组的索引，从 0 开始，不是第几位尚未服务顾客的重新编号。 |
| BookId | DataTable 行名，例如 book_novel。不是《潮声集》这样的 DisplayName，也不是资产路径。 |
| GetActiveCustomerIndex | 当前正在选书的顾客索引；尚未进入选书时为 -1，不能用它代替获取队首。 |

WrongBook 或 NoMatch 可能按配置让顾客离开，所以失败不等于状态完全没变化。OutOfStock 表示该书无库存，通常不会完成顾客；始终读取新快照和新队列。

# 5 夜间活动和镇定面板

## 黄昏二选一和夜结

1. DuskChoice 的“进入里书店”按钮调用 RequestOpenInside；“采购表书”调用 RequestOpenRestock。两个请求都返回 FShopCommandResult，一晚只能成功选择一个。

2. Restock 阶段：商品卡传表书 BookId 给 RequestRestock，每次购买一本并自动扣成本。不要给它传秘密书，也不要把它当作收取秘密书接口。

3. Inside 阶段：读书按钮调用 RequestReadSecret(BookId)；收书按钮调用 RequestCollectSecret(BookId)。正在 InsideSell 时先 RequestCancelSell，再执行阅读或收书。

4. 首次进入里店可直接读初始已拥有的秘密书，例如 book_secret_01；初始灵能为 0 不妨碍阅读。每册默认只读一次。额外收书使用独立的可收取名额，通常消耗 12 灵能。

5. 里店接待、售书、观察和拒绝沿用第 4 节相同的接口。假顾客不能售书，可观察或拒绝；只在成为队首后按时间增加污染。

6. 完成 Inside 或 Restock 后调用 RequestEndNight。成功只结算本晚一次；若进入 Calm，先处理镇定。回到 NightEnd 后调用 RequestNextDay。第 35 天最终进入 End。

## 镇定面板的接法

1. 实现 OpenCalmPanel(Candidates, Snapshot)。清理上次候选，遍历 Candidates 的 FName，用 GetDecreeInfo 读取名称、效果、代价与漏洞说明；据此建立卡片。

2. 每张卡调用 CanEnactDecree(Id, Reason)。根据返回值设置按钮是否可点击，并显示 Reason。实际点击时仍必须检查 RequestEnactDecree 的返回结果，因为状态可能已经变化。

3. “颁布”调用 RequestEnactDecree(Id)；“跳过”调用 RequestSkipDecree。轻度阶段可额外提供 RequestPurify(Amount)，要求 Amount 为正且不超过灵能和当前污染。

4. 成功后逻辑恢复弹窗前阶段，UI 依据新 Snapshot.Phase 关闭面板。不要为了关闭弹窗调用 RequestNextDay。所有镇定回调中只创建和刷新 UI，等待玩家点击后才发命令。

初始正常开局不会立刻打开镇定。污染向上进入轻度 31、中度 61、重度 86 时会触发相关处理。成功售书或读书后也可能立即进入 Calm 或 End，不能只凭“操作成功”强行显示 Inside。

# 6 服务接口完整索引

这张表列出 ShopService.h 的全部 26 个方法。“命令结果”指 FShopCommandResult，“动作枚举”指 EShopActionResult，“顾客索引”指 int32 CustomerIndex。凡有阶段限制的命令都应以最新 GetSnapshot().Phase 为准；一局进行中不能调用 RequestNewRun 覆盖状态。

| 方法名 | 输入 | 返回 | 调用时机和作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| RequestNewRun | 无 | bool | Boot 或 End；初始化库存、顾客和第 1 天。 |
| GetSnapshot | 无 | FRunSnapshot | 读取状态、资源、阶段和结局。 |
| GetCustomers | 无 | 顾客数组 | 包括已服务记录；自行筛选 bServed。 |
| GetBookInfo | BookId | bool；输出 BookData、Stock | 查静态书籍配置及拥有库存。 |
| RequestBeginSell | 顾客索引 | 动作枚举 | Day 或 Inside；仅队首，Opened 才打开选书。 |
| RequestSell | BookId | 动作枚举 | Sell 或 InsideSell；Sold 才成交。 |
| RequestCancelSell | 无 | bool | Sell 或 InsideSell；返回营业，保留当前顾客。 |
| RequestEndDay | 无 | bool | Day；进入 DayEnd，并按租金配置处理。 |
| RequestContinue | 无 | bool | DayEnd→黄昏；Inside/Restock→夜结；NightEnd→集市或次日；Market→关闭。 |
| RequestRestock | BookId | bool | Restock；购买一本表世界书。 |
| RequestNextDay | 无 | bool | 已结算的 NightEnd；有待处理集市时不能跳过。 |
| RequestObserveCustomer | 顾客索引 | 命令结果 | 营业或选书；观察队首并发送结果回调。 |
| RequestRejectCustomer | 顾客索引 | 命令结果 | 营业或选书；拒绝队首并推进队列。 |
| RequestOpenInside | 无 | 命令结果 | DuskChoice；选择里店活动，生成夜间队列。 |
| RequestOpenRestock | 无 | 命令结果 | DuskChoice；选择采购表书。 |
| RequestCollectSecret | BookId | 命令结果 | Inside；花灵能收取一册额外秘密书。 |
| RequestReadSecret | BookId | 命令结果 | Inside；阅读一册未读秘密书。 |
| RequestEndNight | 无 | 命令结果 | Inside 或 Restock；每晚只结算一次。 |
| RequestPurify | Amount | 命令结果 | Calm 且轻度污染；消耗等量灵能净化。 |
| RequestEnactDecree | DecreeId | 命令结果 | Calm；必须为本次可支付候选。 |
| RequestSkipDecree | 无 | 命令结果 | Calm；关闭镇定并恢复原阶段。 |
| RequestHistoryChoice | Choice | 命令结果 | History；目前唯一选项 Witness，本轮关闭历史。 |
| RequestOwlTalk | 无 | 命令结果 | 有效局内且不在 Calm/History；Release 台词表为空。 |
| RequestOpenMarket | 无 | 命令结果 | 启用黑市后的周末 NightEnd；本轮默认关闭。 |
| RequestBuyMarketItem | Id | 命令结果 | Market；原子执行商品价格、代价及效果。 |
| RequestCloseMarket | 无 | 命令结果 | Market；关闭后直接进入次日或最终结局。 |

## 如何处理三类返回值

| 返回类型 | 按钮执行链 |
| --- | --- |
| bool | 接 Branch。修改命令失败时，在同一次执行链立即读取 GetLastError 或 GetLastResult。 |
| EShopActionResult | 接 Switch on EShopActionResult。区分 Opened、Sold、WrongBook、NoMatch、OutOfStock、InvalidPhase 和 Unavailable；Message 为空时按 Code 给出提示。 |
| FShopCommandResult | 将返回结构立即保存，Break 后读取 bSucceeded、Code、Message 和 SubjectId。不要等待下一帧再取 LastResult。 |

自动耐心 Tick 会提交 Success 并覆盖 LastResult。查询函数返回 false 通常表示未找到内容，它们不改 LastResult；RegisterView 或 AttachShopView 失败也不能用上一条命令的错误解释。

# 7 查询配置与视图管理接口

以下方法属于 ShopRunSubsystem，通常从保存的 ShopServiceRef 拉线搜索。它们是公开辅助方法，不是 ShopService 接口消息；可以直接对这个子系统对象调用。

| 方法及参数 | 返回 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| ValidateConfig(Error) | bool + Text | 检查已经加载的配置；Error 是此次校验输出。 |
| ConfigureTables(...) | bool | 仅 Boot/End；用于替换整组表，顺序见下方。正常 UI 不需要每次调用。 |
| GetLastError() / GetLastResult() | Text / 命令结果 | 读取最近修改命令结果，需立即读取。 |
| GetBookIds() | FName 数组 | 全部书籍行名，按名称排序。 |
| GetBookRuntime(BookId, Book) | bool + FBookRuntime | Stock、ReadCopies、AvailableToCollect 和逐册 SecretCopies。 |
| GetDecreeInfo(Id, Decree) | bool + FDecreeData | 律令配置；兼容运行时应急 ID emergency_calm。 |
| CanEnactDecree(Id, Reason) | bool + Text | 当前能否颁布以及不能颁布的原因。 |
| GetEndingInfo(Ending, Data) | bool + FEndingData | 四结局条件、Title 与 Text。 |
| GetEventInfo(Id, Event) | bool + FEventData | 历史事件配置；当前正式表为空。 |
| GetMarketItemInfo(Id, Item) | bool + FMarketItemData | 黑市商品配置；当前正式表为空。 |
| GetActiveCustomerIndex() | int32 | 当前选书中的顾客；无选书为 -1。 |
| BuildCustomerNeedText(Index) | Text | 将顾客需求与模板占位符格式化。 |
| HasMatchingStock(Type, Layer) | bool | 是否有匹配类型和店面的拥有库存。 |
| RegisterView(View) | bool | 注册实现原生 ShopView 的视图，并立即刷新。 |
| UnregisterView(View) | 无 | 移除注册；自主管理 UI 时应在销毁前执行。 |

ConfigureTables 的位置参数顺序：Books、Customers、Rules、Decrees、Events、Market、Owl、Seed、Endings。Seed=-1 表示每局随机；非负固定值用于复现。Endings 在 Seed 后，不能误接到 Owl。

Get Shop Service(WorldContextObject) 与 Get Book Type Text(Type) 位于 ShopBlueprintLibrary。前者获得服务对象，后者把 EBookType 转为显示文字。PlayerController 还提供 GetShopRun 和 AttachShopView(View)。

查询输出是副本。更改 UI 内 Snapshot 或 BookRuntime 的字段不会修改真实经营状态，也不应据此写出第二套库存结算。

# 8 视图回调与界面显示

根 WBP 实现这些 ShopView 事件后，逻辑会向已注册的具体对象发送回调。它不是广播给所有实现接口的蓝图。下面列出完整的 10 个回调。

| 事件 | 输入 | 界面处理 |
| --- | --- | --- |
| RefreshShop | Snapshot | 更新资源、天数、阶段及按钮；查询库存与顾客。 |
| ResolveCustomer | CustomerIndex, Result | 仅顾客被完成时通知；播放成交、拒绝、选错或超时效果并刷新队列。 |
| NewDay | Day | 进入新一天时更新标题；首次初始化仍应读取 Snapshot.Day。 |
| OpenCalmPanel | Candidates, Snapshot | 显示镇定和候选卡；用候选 ID 查询配置。 |
| ShowDecreeResult | DecreeId, Result | 显示施行结果；普通失败请求不会保证发此事件，应读取请求返回。 |
| ShowObserveResult | CustomerIndex, Customer | 读取污染、秘密、假顾客等观察结果。 |
| ShowHistoryPanel | EventId, Event | 历史面板；本轮停用。 |
| ShowEnding | Ending, Snapshot | 打开结局；GetEndingInfo 读取 Title 和 Text。 |
| ShowOwlTip | LineId, Text | 显示夜枭台词；待程序 B 正式内容。 |
| OpenMarket | ItemIds, Snapshot | 按 ID 查询商品、生成列表；待程序 B 接入。 |

## 回调中必须注意的行为

1. RegisterView 成功后立即发 RefreshShop，并补发当前镇定、历史、黑市或结局面板；它不补发 NewDay。新建 UI 要从首次 Snapshot 读取天数。

2. 回调在请求返回前同步执行。回调里只能更新显示和查询数据，不要再次售书、颁布或下一天，逻辑会阻止修改请求重入。

3. RefreshShop、OnInventoryChanged 和 OnCustomersChanged 可能随耐心 Tick 每帧发出。复用已经创建的条目，只更新文本和进度，不要每帧整批 CreateWidget。

4. 顾客数组包含已完成记录，也会在切换世界或插入假顾客后改变。刷新时重新取得队列和索引；耐心条用 Patience / MaxPatience，UI 不再自行扣减。

## 可选的事件委托

需要局部刷新时可以绑定 OnDayChanged、OnInventoryChanged、OnPhaseChanged、OnMoneyChanged、OnCustomersChanged、OnPollutionChanged、OnPsychicChanged、OnDecreeChanged、OnCalmOpened、OnEnlightenChanged、OnMarketChanged、OnCluesChanged。它们不带参数，回调后查询服务。OnCustomerResolved 带 CustomerIndex 和 Result。

# 9 从其他原生代码调用

外部 C++ 调用原生接口时使用 IShopService::Execute_方法名，并把 Run 放在第一个参数。_Implementation 是实现侧函数，不是 UI 或外部代码的推荐调用入口。下面代码可放在自己源文件的辅助函数中；按钮仍需满足前述阶段条件。

#include "ShopBlueprintLibrary.h"

#include "ShopRunSubsystem.h"

#include "ShopService.h"

static EShopActionResult BeginCurrentSale(const UObject* Context)

{

UShopRunSubsystem* Run =

UShopBlueprintLibrary::GetShopService(Context);

if (!IsValid(Run)) return EShopActionResult::Unavailable;

const TArray<FCustomerRuntime> Customers =

IShopService::Execute_GetCustomers(Run);

for (int32 Index = 0; Index < Customers.Num(); ++Index)

{

if (!Customers[Index].bServed)

return IShopService::Execute_RequestBeginSell(Run, Index);

}

return EShopActionResult::NoMatch;

}

static FShopCommandResult ReadOwnedBook(

UShopRunSubsystem* Run, FName BookId)

{

if (!IsValid(Run))

{

FShopCommandResult Result;

Result.Code = EShopActionResult::Unavailable;

Result.Message = FText::FromString(TEXT("服务尚未创建"));

return Result;

}

return IShopService::Execute_RequestReadSecret(Run, BookId);

}

BeginCurrentSale 返回 Opened 后，书卡按钮才调用 Execute_RequestSell(Run, BookId)。不要把示例的“找不到队首返回 NoMatch”误解为已执行了一次服务命令；这是辅助函数自己的无顾客结果。

ReadOwnedBook 仅在 Inside 有效；例如传 FName(TEXT("book_secret_01"))。直接保存返回的 FShopCommandResult，再显示 Message 或按 Code 分支。查询配置时，对 Run 直接调用 GetDecreeInfo 或 CanEnactDecree。

一局开始后不要自行每帧调用 Tick、TickTurn、SettleNight 或 ChangePhase。这些属于子系统内部流程，会由业务命令和引擎计时推进。UI 更不能直接调用 ShopEconomy 修改一份本地状态。

# 10 当前玩法规则与接入边界

| 规则 | 当前执行方式 |
| --- | --- |
| 初始库存和灵能 | 21 本表书、7 本里书均已拥有。初始灵能 0，上限 100；秘密书初始封存且未读，封存不阻止正常阅读。 |
| 阅读和收书 | 逐册只读一次；每种秘密书每晚提供 1 个额外收取名额，与已有 Stock 分开。售卖优先移除已读册。 |
| 进步书启蒙 | book_novel_03、book_history_02、book_history_03 成功售出时独立 50% 概率 +2。失败不抽取奖励。 |
| 顾客分布 | 表店仅 Normal/Hurry；里店可有四类，Polluted 需污染至少 61。里店基础 4 人，不保证四类各一人。 |
| 耐心 | 仅队首计时；中度及以上所有顾客按 1.3 倍速度消耗。Calm 与 History 中暂停。 |
| 律令持续与冷却 | 颁布不立即消耗持续期；2 个后续逻辑结算点后触发漏洞，再冷却 3 点。夜结与上跨污染阶段推进。 |
| 候选与应急 | 按完整可支付成本筛选，轻度最多 3、中重度最多 4。无可支付普通律令时提供金钱 -20、污染 -5 的应急项。 |
| 最终结局 | 连续 3 次夜结负债优先关门；污染达到 100 释放；第 35 天启蒙至少 60 且污染低于 60 则归还，否则循环。 |

## 七条律令需要怎样的UI

静阅、闭门、燃烛、闭架、守夜、无名、潮汐均由同一套候选卡和 RequestEnactDecree 调用，无需七套按钮逻辑。显示 GetDecreeInfo 返回的效果、代价和漏洞文字，实际执行由类型化效果负责。不要在蓝图再次扣灵能或减污染。

历史残页暂缓后没有正常线索来源，无名律通常因无法支付线索代价而不进入候选。其余六条仍按阶段和资源筛选；“数据表启用七条”不代表玩家此时可以选择七条。

闭架只解封仍在库且同时被篡改、封存的副本，无目标时仍结算独立 +10 污染。潮汐可返还此前售出或焚毁的污染书。守夜的永久费用与永久污染不会按同一来源重复堆叠。具体可调参数见项目中《正式数据导入记录》。

## 暂不对接的功能

历史开关为 false，历史表为空。黑市开关也为 false，商品与夜枭正式表为空；相关通用接口已保留。夜枭目前按 GuideIndex 提供十次引导再随机，没有实现按场景 Trigger 条件筛选。存档读档尚无实现，FRunSnapshot 只是显示快照，不能直接拿它恢复整局。

# 11 测试结果与覆盖范围

本轮在 UE 5.1 的 WindowsEditor 环境执行 Bookstore.ProgramA 测试组，最终报告时间为 2026年10月6日 10:31:34。29 项全部成功，无测试警告、失败、未运行项。Editor 与 Win64 Development Game 构建均返回 0。

| 测试组 | 数量 | 验证范围 |
| --- | --- | --- |
| 既有核心业务测试 | 14 | 配置拒绝、队列交易、单次日夜结算、负债、模态暂停、污染阈值、历史与黑市基础接口的隔离测试。 |
| Release 经营测试 | 5 | 已拥有库存、灵能上限、逐册阅读售卖、50% 启蒙与失败回滚、昼夜分布、动态耐心、收入与永久惩罚。 |
| ReleaseDecrees 测试 | 5 | 下一次污染加成、候选应急与生命周期、秘密书成本返架、效果去重、正常封存书保护。 |
| ReleaseFlow 测试 | 5 | 真实八表开局、历史关闭、阶段结算点、35 天结局、假顾客，以及默认项目设置初始化。 |

同一测试中可能有多条断言。“核心业务中的历史或黑市测试通过”只代表隔离样例的通用接口行为，不代表正式历史、商品或 UI 已经上线。35 天测试提高初始资金以隔离破产，不证明正式经济平衡或归还结局在真实游玩中的可达性。

## 本轮新增验证

ConfigRejectsInvalidData 增补解封数量 -1、0、1，以及返架目标为空、有效里书、表书、不存在 ID 的路径。ProjectSettingsInitialization 直接调用子系统初始化读取项目配置，没有手动传八表，确认当前配置实际加载 16 本书、50% 启蒙、已拥有秘密书和四结局。

## 报告和复现入口

完整 29 项报告保存在 Saved/Automation/ProgramA_Usage_20261006_Final/index.json；本轮另在 Docs/程序A测试报告_20261006.json 保存证据副本。构建与运行日志使用 Saved/Logs/ProgramA_Usage_ 前缀。

# 在 PowerShell 执行

$ue = 'D:\epic\UE_5.1\Engine\Binaries\Win64\UnrealEditor-Cmd.exe'

$project = 'D:\unreal_project\Libary_release\Libary_Release.uproject'

& $ue $project -run=ShopReleaseData -VerifyOnly -unattended -NullRHI

# 执行完整测试组并导出报告

& $ue $project -unattended -NullRHI -nosplash `

'-ExecCmds=Automation RunTests Bookstore.ProgramA;Quit' `

'-TestExit=Automation Test Queue Empty' `

'-ReportExportPath=D:\unreal_project\Libary_release\Saved\Automation\Manual'

# 12 需求清单完成对应与人工验收

下列编号使用《程序需求清单》的“序号”，不是 Excel 行号。同类基础项合并展示；“完成”指 C++ 与上述测试覆盖范围，界面与包体状态另列。

| 清单序号 | 完成对应 |
| --- | --- |
| 1 至 6 | 中枢、现有 Service、基础 View、结构、枚举和委托已有原生实现；View 的实际画面接线待验收。 |
| 8 至 16 | 新增枚举、书籍与顾客扩展、运行规则和快照、律令数据结构已实现；快照不是存档。 |
| 20 和 21 | 污染管理与律令管理已实现、测试通过；污染征兆美术和漏洞演出仍需 UI 侧连接。 |
| 25 和 26 | 四结局与逻辑拆分完成；使用 Subsystem、业务模块、GameMode 和 PlayerController 分工。 |
| 27 至 30 | 观察、进入里店、阅读、颁布和跳过律令均可通过本指南接口调用。 |
| 36 | 污染、灵能、律令、镇定、启蒙和黑市相关通知已实现。 |
| 37 和 38 40 和 41 | 16 本书、7 条律令、4 类顾客、全局规则已生成正式 DataTable，并切换当前配置。另有 DT_Endings。 |
| 51 和 53 | 日夜结算及配置校验已实现并测试；本轮修复两处错误效果配置检查。 |
| 17 31 39 | 历史结构与接口保留，正式历史内容按用户决定延期，DT_Events 为空。 |
| 52 | P2 存档读档未实现，退出应用不会自动保存这一局。 |
| 7 和 54 | 全员项：LFS 和数据流程已有，UMG 接入与 Windows 打包冒烟尚未完成。 |
| 其余程序 B 项 | 通用历史、黑市、夜枭接口部分已有；正式内容、UI、演出仍由程序 B 接入，不能当作全部完成。 |

## 人工验收顺序

1. 检查根 WBP 只创建一次，进入 Day 后显示钱 100、灵能 0、污染 0，并能获取当前顾客。

2. 完成一次接待、正确售书、错误选书、取消、观察和拒绝，检查提示、队列和耐心条一致。

3. 日结进入黄昏；分别用两局验证采购和里店分支，确认一晚不能切换选择。

4. 里店阅读初始书、额外收书、售书、污染跨阶段，确认镇定暂停计时、正确恢复阶段。

5. 检查候选卡与应急卡、夜结防重复、次日与结局显示；最后执行 Windows 打包并实际启动包体试玩。